KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 20 - Thành viên nhóm

- Hoàng Anh Tuấn ( trưởng nhóm)

- Trần Ngọc Hải

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bán hàng có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán | Trần Ngọc Hải (2 ngày) | Tạo câu hỏi khảo sát |
|  | Phân tích bài toán (quy trình văn thư, luồng phân công và hạn xử lý) | Hoàng Anh Tuấn (1 tuần) | Tạo yêu cầu chức năng, phi chức năng, biểu đồ chức năng |
|  | Thiết kế cơ sở dữ liệu, vẽ sơ đồ ERD | Trần Ngọc Hải, Hoàng Anh Tuấn | Đang làm |
|  | Phân chia công việc, thiết lập môi trường phát triển (Git, IDE) | Trần Ngọc Hải (1 tiếng) | Đã thiết lập môi trường và công cụ từ trước |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Khởi tạo source code Backend (FastAPI/Flask) và Database (PostgreSQL/MySQL) |  |  |
|  | Khởi tạo Frontend (React/Vue/HTML), thiết kế UI/UX cơ bản |  |  |
|  | Thiết kế API Đăng nhập và Phân quyền (văn thư, lãnh đạo, chuyên viên) |  |  |
|  | Thực hiện debug phân quyền truy cập |  |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Xây dựng chức năng (CRUD) Quản lý công văn đến, công văn đi |  |  |
|  | Xây dựng giao diện danh sách công văn và chi tiết văn bản |  |  |
|  | Xử lý upload và lưu thông tin tệp văn bản (hỗ trợ PDF/DOCX) |  |  |
|  | Tính năng phân công xử lý, cập nhật trạng thái và theo dõi hạn |  |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Phát triển chức năng tra cứu văn bản (theo số, ngày, đơn vị, trạng thái) |  |  |
|  | Xây dựng chức năng quản lý nhắc hạn xử lý |  |  |
|  | Tính năng thống kê (số lượng văn bản, quá hạn, theo đơn vị) |  |  |
|  | Viết Unit Test cho phân công và hạn xử lý |  |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Tích hợp AI Engine (OpenAI/Gemini/Ollama) vào Backend |  |  |
|  | Thiết kế prompt tóm tắt văn bản dài và phân loại văn bản |  |  |
|  | Phát triển chức năng AI tóm tắt nội dung văn bản |  |  |
|  | Kiểm thử việc trích xuất văn bản từ file đính kèm đưa vào AI |  |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Phát triển chức năng AI gợi ý phân loại và mức độ ưu tiên |  |  |
|  | Thiết kế prompt và chức năng AI sinh dự thảo phản hồi |  |  |
|  | Gắn tính năng AI vào giao diện chi tiết công văn trên Frontend |  |  |
|  | Test chức năng AI với các kịch bản văn bản dài, thiếu metadata |  |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp các module, kiểm tra toàn bộ luồng hệ thống từ đầu đến cuối |  |  |
|  | Viết Test script, kiểm tra lỗi và sửa lỗi (Bugs fixing) |  |  |
|  | Tối ưu hóa UI/UX, cải thiện tốc độ phản hồi của AI |  |  |
|  | Kiểm tra các trường hợp ngoại lệ (Quá hạn xử lý, lỗi AI) |  |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Review và đánh giá bảo mật tài liệu, dữ liệu nhạy cảm |  |  |
|  | Cập nhật hệ thống dựa trên đánh giá bảo mật |  |  |
|  | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật |  |  |
|  | Chuẩn bị dữ liệu demo cho buổi báo cáo |  |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Viết báo cáo tổng kết dự án |  |  |
|  | Làm Slide thuyết trình bảo vệ dự án |  |  |
|  | Quay video demo và diễn tập báo cáo |  |  |
|  | Đóng gói mã nguồn và nộp báo cáo |  |  |